РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017 № 44/1 с. Новичиха

О внесении изменений и дополнений в постановление

Администрации Новичихинского сельсовета

Новичихинского района Алтайского края

от 17.03.2017 №32

«О противопаводковых мероприятиях»

На основании Устава муниципального образования Новичихинский сельсовет Новичихинского района Алтайского края, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья 2017 года на территории Новичихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Новичихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского края от 17.03.2017 №32 «О противопаводковых мероприятиях».

2. Исключить из состава противопаводкового штаба в связи с расторжением трудового договора специалиста Администрации Герт Р.А.

3. Изложить приложение 1 к постановлению главы Администрации «План профилактических и организационно-технических мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод весной 2017 года на территории Новичихинского сельсовета» в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новичихинского сельсовета А.В. Чугуров

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации

Новичихинского сельсовета

от 06.04.2017 № 44/1

**ПЛАН**

**Профилактических и организационно-технических мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод весной 2017 года на территории Новичихинского**

**сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Составить график дежурств | До 20.03.2017 | Руководители хозяйств,  Предприятий учреждений |
| 2. | Комиссии при сельсовете по организации работ по пропуску паводковых вод обследовать гидросооружения и оформить актом состояния плотин | 22.03.2017 | Члены комиссии |
| 3 | Выслать всем руководителям предприятий, организаций, за которыми закреплены плотины памятки по пропуску паводковых вод | До 20.03.2017 | Администрация сельсовета |
| 4. | Провести заседание паводковой комиссии Администрации Новичихинского сельсовета, где рассмотреть следующее вопросы: | До 21.03.2017 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета  А.В.Чугуров |

**1. По гидротехническим сооружениям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль осмотра гидротехнических сооружений | До 20.03.2017 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета  А.В.Чугуров,  Депутаты сельсовета |
| 2. | Очистка от снега естественных и искусственных водосборов гидросооружений, пруд «Ворошиловский» | До 20.03.2017 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета  А.В.Чугуров |
| 3. | Дежурный контроль за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем подъема воды, пруд «Ворошиловский» | Постоянно с началом паводка | Глава Администрации Новичихинского сельсовета  А.В.Чугуров,  Депутаты сельсовета |
| 4. | Очистка от снега естественных и искусственных водосборов гидросооружений, пруд «Центральный» | до 20.03.2017 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета А.В.Чугуров |
| 5. | Дежурный контроль за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем подъема воды, пруд «Центральный» | Постоянно с началом паводка | Глава Администрации Новичихинского сельсовета А.В.Чугуров |
| 6. | Очистка от снега естественных и искусственных водосборов гидросооружений, пруд «Кирпичка» | до 20.03.2017 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета А.В.Чугуров  Арендатор А.В.Штерцер |
| 7. | Дежурный контроль за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем подъема воды, пуд «Кирпичка» | В течении весеннего паводка | Глава Администрации Новичихинского сельсовета А.В.Чугуров  Арендатор А.В.Штерцер |

**2. По очистки улиц и производственных территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольный осмотр и выявление особо опасных участков | До 20.03.2017 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета  А.В.Чугуров  Руководители хозяйств, учреждений  (по согласованию) |
| 2. | Очистка от снега | До 20.03.2017 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета  А.В.Чугуров  Руководители хозяйств, учреждений (по согласованию), население |
| 3. | Очистка от снега производственных территорий | До 20.03.2017 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета  А.В. Чугуров  Руководители хозяйств, учреждений  (по согласованию) |
| 4. | Оказание помощи населению в очистке от снега территорий жилых домов | По просьбе населения и реальной возможности предоставления транспорта | Глава Администрации Новичихинского сельсовета  А.В.Чугуров  Руководители хозяйств  (по согласованию) , учреждений  (по согласованию), Новичихинская СОШ (учащиеся) (по согласованию) |
| 5. | Обращение к населению через газету «Сельчанка» о необходимости снегоочистительных работ | До 31.03.2017 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета  А.В.Чугуров |

**3. По очистке автодорог сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольный осмотр и выявление особо опасных участков | До 20.03.2017 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета  А.В.Чугуров |
| 2. | Очистка от снега автодорог и инженерных сооружений | До 25.03.2017 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета  А.В.Чугуров |
| 3. | Дежурный контроль за состоянием автодорог и пропускам паводка через водосбросы и мосты | Постоянно с началом паводка | Глава Администрации Новичихинского сельсовета  А.В.Чугуров |

**4. По организации водоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рекомендовать провести необходимые работы по герметизации водозаборных скважин и колодцев. | 20.03.2017 | Директор ОАО «Алтайское управление Водопроводов»  Балаганский А.В. |
| 2. | Принять меры по предупреждению размыва кладбища, скотомогильника и свалки. | 20.03.2017 | Глава Администрации Новичихинского сельсовета А.В.Чугуров, Директор ИП «Цейзер» ( по согласованию) |